Проект

Д О Г О В О Р ЗА УСЛУГА / ПРОЕКТ/

№ …............…….

Днес, …….....…. 2018 г., в гр. Стара Загора, на основание чл. 194 от ЗОП, Решение № ............../.................. на Изпълнителния директор на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение  Проф. Д-р Ст. Киркович” АД за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на работен инвестиционен проект за ремонт и доизграждане на отоплителна инсталация на УМБАЛ " Проф. Д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора“, се сключи настоящия договор между:

- “Университетска многопрофилна болница за активно лечение  Проф. Д-р Ст. Киркович” АД, със седалище и адрес на управление адрес: град Стара Загора, ул. “Ген. Столетов“ № 2, ЕИК 123535874, представлявано от Проф. д-р Йовчо Йовчев, дм - Изпълнителен директор от една страна, наричана по-долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

- ………....................................................................……………………….., ЕИК…………………………, BG….………….,  със седалище и адрес на управление …………………………………………………......................................,

представлявано от …………………………………….., наричан/о по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и въз основа на решение на  Изпълнителния директор на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение  Проф. Д-р Ст. Киркович” АД за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на работен инвестиционен проект за ремонт и доизграждане на отоплителна инсталация на УМБАЛ " Проф. Д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора“,  ID номер на обявата  ................., сключиха настоящия договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни услуга за „Създаване на работен инвестиционен проект за ремонт и доизграждане на отоплителна инсталация на УМБАЛ " Проф. Д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора“ по техническа спецификация за проектиране – Приложение № 1 и подадената оферта, които са неразделна част от настоящия договор.

(2) Техническият проект на фаза работен да се изготви от Изпълнителя, съгласно заданието за проектиране и да съдържа следните части:

- АС

- СК

- ЕЛ, КИП и А;

- ВиК;

- Газоснабдяване;

- ОВК ;

- Геодезия – външен газопровод;

- Пожарна безопасност;

- План за безопасност и здраве;

- План за управление на строителните отпадъци.

(3) Изпълнителят следва да извърши като фаза на проектирането и енергийно обследване на съществуващата инсталация и да се предложат мерки за енергийна ефективност.

(4)  Изпълнителят следва да проектира и последващия монтаж на два водогрейни котли с мощност не по-малко от 2000 кW, произведени след първи януари 2018г. и със сензорно управление, както и необходимите инсталации. Работният инвестиционен проект следва да бъде изготвен с количествена сметка по всички части и по етапи и обяснителна записка по всички части и по етапи - до 12 дни след сключване на договора. При изготвяне на работния инвестиционен проект трябва да се спазват изискванията на Наредба № 4/01.07. 2009 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, „Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар”, (ДВ 96/4.12.2009г). Освен количествени и стойностни сметки, работния проект следва да съдържа и подробни чертежи, детайли и спецификации, които напълно да осигуряват изпълнителя на СМР по всички описани по-горе етапи.

(5)   Изготвеният работен инвестиционен проект трябва да се съгласува и одобри, оцени (Оценка за съответствие) от представители на община Стара Загора. Всички евентуални забележки, направени от представители на община Стара Загора по изготвения инвестиционен проект трябва да бъдат отразени  и отстранени от страна на  изпълнителя за негова сметка- до 5 дни.

(6) Изготвеният работният работен инвестиционен проект следва да бъде надлежно съгласуван от Изпълнителя с всички експлоатационни дружества, обслужващи сградата/ите и други съгласувателни и заверяващи органи и одобрен от главния архитект на Общината и да бъде издадено разрешение за строеж.

(7) В обяснителните записки на работния проект, Изпълнителят следва подробно да опише необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 2. (1) Възнаграждението за изпълнението на проектантската услуга е в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) без ДДС или 18 000 лв. (осемнадесет хиляди) с вкл. ДДС.

(2) Настоящият договор се сключва на основание чл. 114 от ЗОП. Средствата за заплащането на услугата, предмет на договора им са капиталови и ще бъдат изплатени на Изпълнителя след като бъдат отпуснати на Възложителя от Министерство на здравеопазването

(3) Дължимите плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на данъчна фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 60 дни от датата на изпълнение на поръчката, след приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изработеното и след издаване на строително разрешение.

(4) Плащанията по ал. 1 се извършва чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN сметка:  		……………….

BIC код на банката: 	……………..

Банка: 			……………….

Клон: 			………………..

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява дейността по настоящия договор без да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнително заплащане на пътни и дневни командировъчни пари.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 3. Всички такси и разноски във връзка със съгласуването на проекта са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III.	СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 4. Изработването на работния инвестиционен проект, предмет на поръчката следва да се извърши в  срок до 12 календарни дни от датата на подписването му, като действието на договора продължава до датата на издаване на строителното разрешение и извършване на плащане от страна на Възложителя.

Чл. 5. Всяка промяна по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписването на този договор, води до корекция на срока по чл. 5, съгласувана от двете страни.

Чл. 6. При промяна на нормативната уредба след сключването на договора, която налага преработването на проекта, страните предоговарят условията на този договор.

Чл. 7. Одобряването на проекта става от комисия, назначена от Възложителя.

Чл. 8 (1) При завършване на възложената работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да прегледа и да приеме проекта.

(2) Предаването на проектите се извършва с двустранен протокол, подписан от страните.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме проекта, ако открие съществени недостатъци, които го правят негоден за изпълнение и ако е в непълен обем съгласно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г., за обема и съдържанието на инвестиционните проекти.

ІV. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изходните данни в срок от един ден от подписване на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще окаже пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставяне и получаване на достъп до наличната документация и необходими за проектирането данни от всички служби, имащи отношение към инфраструктурата на територията.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да внася изменение в изходните данни при изпълнение на условията на чл. 6.

V.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на възложената работа съгласно този договор.

(2) Възложителят се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа по цени, при условията и сроковете, уговорени в този договор.

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на правила и нормативи или водят до съществено отклонение от изходните данни.

VI.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши проектирането в съответствие с изискванията на нормативните актове:

14.1. Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове по неговото прилагане. (Чл. 169 от ЗУТ);

14.2. Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

14.3. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане - ДВ бр. 64, от 18 юли 2008г., в сила от 19.08.2008г.;

# 14.4. Наредба №6 от 25 ноември 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ обн. Дв.107, от 7 декември 2004г;

14.5. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен  газ, от 16 юли 2004г. обн.  ДВ бр. 67, от 02.08.2004 г;

14.6. Наредба № 15 от 28 юли 2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

14.7. Наредба № Iз-1971 от 29 октомври  2009г. за строително-технически  правила и норми  за осигуряване безопасност при пожар;

14.8. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера;

14.9. Наредба № 7/2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

14.10. Всички действащи закони и нормативни документи касаещи настоящето техническо задание;

14.11. Българския държавен стандарт (БДС);

# 14.12. Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд  при извършване на строителни и монтажни работи;

14.13. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

14.14. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, ДВ 98, от 8.12.2017 г.

14.15. Инструкция №1/27.10.1981г. за обема и съдържанието на часта „Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност” към проектите.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството, пълнотата и приложимостта на изработения от него проект.

(3) Изпълнителят се задължава да предаде изработения работен проект в 4 екземпляра на хартиен носител  и 1 на електронен носител, в части съгласно  заданието на Възложителя, неразделна част от настоящия договор, придружен от Проектно – сметна документация (КСС).

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява услугата чрез квалифицирани лица от списъка на лицата, притежаващи пълна проектанска правоспособност - Приложение № 4, който е неразделна част от този договор.

Чл. 17. (1) Когато в изходните данни за проектиране се внасят изменения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и те се окажат неподходящи за правилното изпълнение на работата или не отговарят на нормативните изисквания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да иска извършването на нужните промени.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за причинените  вреди на Възложителя, ако не изпълни задължението си по предходната алинея.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата и предаване на документацията свързана с обекта.

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата, ако е извършена в срок,

Чл. 19. Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от договорената  в настоящия договор цена без ДДС под формата на:

(1) парична сума – внася се в касата на УМБАЛ „Проф. Д-Р Стоян Киркович“ АД или по следната банкова сметка „УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович» АД - IBAN BG83FINV9150101714538 5 в BGN и банков код FINVBGSF при Първа инвестиционна банка АД - за суми в български лева.

(2) банкова гаранция – тя трябва да е неотменима и безусловна, издадена в полза на възложителя. Срокът й на валидност трябва да бъде най-малко 30 дни след датата на изтичане на срока на договора.

(3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато участникът представя като гаранция за изпълнение на договора посочената в настоящата точка застраховка, тя трябва да е сключена за конкретния договор с посочване, че е в полза на възложителя, застрахователната сума да е в размера на исканата от възложителя гаранция за изпълнение на договора, застрахователната премия да е платена изцяло при сключване на застраховката и наименованието на полицата следва да е „Застраховка на отговорността на изпълнителя.” Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

VII.	ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 20. (1) Действието на този договор се прекратява:

(1) С извършване и предаване на договорената работа (изработване на техническия работен проект, включващ всичките му части), издаване на сторително разрешение от Община Стара Загора и приемане на работата на Изпълинтеля.

(2) по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма

(3) Договорът се прекратява и в случаите когато:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявен в несъстоятелност или спрямо него е открито производство по несъстоятелност или се намира в производство по ликвидация.

2.  Възникне непреодолима сила.

Чл. 21. При забава на издаването и предаването на проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% от общата стойност по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

Чл. 22. (1) При некачествено извършване на проектните работи, освен задължението за отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 3% от стойността на договора.

(2) когато проектът е напълно негоден за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, да претендира възстановяване на платеното възнаграждение и да задържи гаранцията за изпълнение.

(3) Неустойките по чл. 21 и чл. 22, ал. 1 и възстановяването на средства по ал. 2 се превеждат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената банкова сметка на възложителя.

Чл. 23. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на форс-мажорни обстоятелства, възникнали след датата на уведомяване на Изпълнителя за възлагането на договора или датата на влизане на договора в сила.

(2) С термина "форс-мажорни" обстоятелства се обозначават природни бедствия, стачки и други индустриални спорове и събития от извънреден характер, престъпления, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

VIII.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. При сключване на договора Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора, която служи като обезпечение за точното изпълнение на задълженията му и може да бъде удържана изцяло или частично от Възложителя при пълно неизпълнение на поетите задължения от страна на Изпълнителя, както и при  некачествено или неточно изпълнение дължащи се на виновно поведение на Изпълнителя. Гаранцията се освобождава в срок от 30 дни

Чл. 25. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 26. При възникване на спорове между страните и непостигане на споразумения се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 27. Неразделна част от Договора са следните документи, които се прилагат по реда, в който са изброени:

Приложение 1: Техническо задание за проектиране;

Приложение 2: Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните приложения (списък на екипа).

Приложение № 3 – списък на екипа на изпълнителя.

Чл. 28. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 29. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:			За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

............................................

Проф. Д-р Йовчо Йовчев

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за Изпълнителя и два екземпляра за Възложителя.